|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险编号** | **风险分析** | | | | | |
| **评估日期** | **风险描述** | **主要生存期** | **风险严重性** | **风险可能性** | **应对措施** |
| 1 | 2021.04.21 | 缺少技术人员 | 项目全过程 | 5 | 5 | 寻找外援 |
| 2 | 2021.05.01 | 计划过于乐观 | 项目计划阶段 | 2 | 2 | 多进行讨论 |
| 3 | 2021.05.10 | 工作量估算过于乐观 | 项目计划阶段 | 2 | 2 | 多进行讨论 |
| 4 | 2021.05.15 | 组员没有对计划统一，导致需求不稳定 | 项目初期 | 2 | 2 | 多进行讨论，最终敲定 |
| 5 | 2021.05.20 | 非技术的第三方工作的时间比预期要长 | 项目初期 | 3 | 5 | 减少数据种类，请外援 |
| 6 | 2021.05.30 | 开发工具学习期比预想要长（pytorch，SSD，tensorboard） | 项目中期 | 3 | 3 | 根据网上现有项目学习 |
| 7 | 2021.06.10 | 数据训练阶段时间过长 | 项目末期 | 2 | 2 | 租用性能更好的服务器，适当调节参数 |